第二轮中央生态环境保护督察转办件整改情况汇总表

日期：2021年6月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **受理编号** | **举报问题** | **属实情况** | **整改时限** | **整改情况** | **办结情况** | **备注** |
| 1 | D2YN202104210044 | 反映文山州西畴县兴街镇供电所收费厅隔壁的养鸡户异味严重扰民，鸡粪滋生蚊蝇，希望将其搬迁。 | 属实 | 2021年6月30日 | 该养殖户已清除积存鸡粪，清洗了堆放场地，在原鸡粪堆放场地上铺设了生石灰进行除味消毒；已对鸡舍周边进行灭蝇消毒，消除异味；已对鸡粪密闭装袋，日产日消。已对照整改措施对该户进行日常监督检查，并做好督查台账与资料收集；已对周边10户居民开展了整改问卷调查，满意率为100%。已下发《限期改正违法行为通知》要求农户自行拆除在耕地上的违建。截止2021年6月9日，西畴县对照整改措施对该户进行日常监督检查共44次；该户完成耕地上的违建拆除，面积约50平方米；目前鸡苗已出售完毕，已停止鸡苗脱温养殖，并对鸡舍进行了全面清扫消毒处理。对反映文山州西畴县兴街镇供电所收费厅隔壁的养鸡户异味严重扰民，鸡粪滋生蚊蝇问题已整改完毕。若该户后期需继续养殖脱温鸡苗，将另选地点养殖。  | 已办结 |  |
| 2 | D2YN202104300048 | 文山州西畴县董马乡锅地塘村鑫煌矿业（位于小寨旁）无边坡防护措施，未及时回填采空区，矿渣经雨水冲刷进入农田毁坏周边农作物。 | 基本属实 | 立行立改 | 责成企业：对地块低洼地方进行平整地块；增加地埂高度，使地埂高于地面；对群众受到积水冲刷的土地进行翻耕，疏松耕作层，便于群众栽种；严格按照《矿山地质环境恢复治理与土地复垦规划设计方案》进行生态修复。至2021年5月1日23:00,完成工程整改进度10%；2021年5月2日23:00,企业对群众受积水冲刷的土地进行翻耕，翻耕面积约0.12亩，总体工程整改进度90%；2021年5月3日上午8:00,企业完成地埂增高加固工作，完成土地平整，平整面积约43亩，完成工程整改进度100%。 | 已办结 |  |